高校电竞约战平台：后端与前端集成之旅

# 高校电竞约战赛事平台（SpringBoot版）

# 第一阶段：环境准备 + IDEA创建SpringBoot项目

## 步骤1：安装必备工具（全部下一步安装）

安装 JDK 17

安装 Maven 3.8+

安装 MySQL 8.0

安装 IDEA 专业版/社区版

安装 ApiFox / Postman（测接口用）

## 步骤2：IDEA 创建 SpringBoot 后端项目

打开 IDEA → New → Project

选择 Spring Initializr → Next

项目名填写：esports-platform

选择 Java 17

依赖勾选（必须勾选）：

Spring Web

Spring Data JPA

MySQL Driver

Lombok

Validation

点击 Finish → 等待项目加载完成

## 步骤3：配置项目基础文件

把 application.properties 改成 application.yml

配置：端口、数据库连接、JPA、文件上传

创建项目基础包结构：

controller

service

impl

mapper

entity

common

config

vo

dto

## 步骤4：创建数据库

打开 MySQL → 新建数据库：esports_db

字符集 utf8mb4

测试 IDEA 能否连接数据库

本阶段完成：

SpringBoot项目能正常启动，连接数据库成功。

# 第二阶段：数据库表设计 + 实体类创建

## 步骤1：根据需求建7张表

直接在 MySQL 里新建表，不需要你写复杂SQL：

user（用户表）

team（战队表）

team_member（战队成员）

match_info（约赛信息）

match_schedule（赛程表）

notice（公告）

message（留言）

## 步骤2：在IDEA里生成实体类 Entity

每张表对应一个实体类

加上 @Entity @Data @Table 注解

配置主键、字段映射、关联关系

## 步骤3：创建 Mapper / Repository 接口

继承 JpaRepository，实现基础增删改查

本阶段完成：

所有表建好，实体类建好，数据库可正常操作。

# 第三阶段：后端统一规范开发（非常重要）

## 步骤1：写全局统一返回结果

创建 Result.java

定义成功、失败、返回数据格式

所有接口统一用它返回

## 步骤2：写全局异常处理

创建 GlobalExceptionHandler

处理参数错误、业务异常、空指针等

给前端友好提示

## 步骤3：配置 JWT 登录认证

引入 JWT 依赖

写 JWT 工具类

写登录拦截器

配置拦截规则（登录才能访问的页面）

## 步骤4：配置跨域 Cors

确保前端能访问后端接口

本阶段完成：

后端框架搭建完成，登录鉴权、统一返回、异常处理全部就绪。

# 第四阶段：后端核心模块开发（按顺序开发）

## 模块1：用户模块（最先做）

注册接口

登录接口（返回Token）

获取当前用户信息接口

修改个人资料接口

修改密码接口

头像上传接口

全部写完后用 ApiFox 测试一遍。

## 模块2：战队模块

创建战队

战队列表（分页、筛选、搜索）

战队详情

申请加入战队

队长审核入队

队员管理（查看、移除）

修改战队信息

## 模块3：约赛模块（核心）

发布约赛（大厅/定向）

约赛列表（筛选、状态）

约赛详情

申请对接约赛

队长审核约赛（同意/拒绝）

更新约赛状态

我的约赛记录

## 模块4：赛程模块

赛程时间线列表

赛程详情

按日期/游戏筛选

## 模块5：公告 + 留言模块

公告列表、详情

用户留言

管理员回复留言

## 模块6：管理员后台模块

用户管理（查、禁、删）

战队管理

约赛管理

公告管理

留言管理

数据统计接口

本阶段完成：

所有后端接口100%写完，ApiFox测试全部通过。

# 第五阶段：前端项目创建（Vue3 + Vite）

## 步骤1：创建 Vue3 前端项目

打开终端 → npm create vite

项目名：esports-front

选择 Vue → JavaScript

npm install 安装依赖

## 步骤2：安装核心依赖

Element Plus

Vue Router

Axios

Pinia

Echarts

## 步骤3：配置前端框架

配置 Axios 请求拦截（带Token）

配置路由 router

配置全局导航守卫（未登录跳登录）

配置 Pinia 存储用户信息

引入 Element Plus

## 步骤4：仿照参考网站搭建全局布局

顶部导航栏（吸顶、高亮、下拉菜单）

页面主体容器（居中 1200px）

底部页脚

所有页面公用一套布局

本阶段完成：

前端框架就绪，页面骨架可正常访问。

# 第六阶段：前端页面开发（完全复刻参考网站）

按顺序开发，布局1:1复刻，内容按我们项目改

## 页面1：首页（参考网站首页一模一样）

Banner 轮播

数据统计卡片

热门战队

最新赛程时间线

热门赛事

## 页面2：登录 / 注册

左右分栏布局

表单验证

登录成功存储Token

## 页面3：战队大厅

顶部筛选

左侧分类

右侧战队卡片列表

创建战队按钮（弹窗）

## 页面4：战队详情

战队信息

队员列表

申请加入 / 队员管理

## 页面5：约赛大厅

约赛表格列表

筛选、搜索

发布约赛按钮

申请对接按钮

## 页面6：约赛详情

约赛信息

状态展示

队长审核

## 页面7：赛程中心

时间线样式

按日期展示对战双方

## 页面8：个人中心

左侧菜单

个人资料

我的战队

我的约赛

我的赛程

留言

## 页面9：公告中心

公告列表

详情页

## 页面10：管理员后台

左侧菜单

数据统计

各模块表格管理

本阶段完成：

所有页面静态布局完成，样式和参考网站一致。

# 第七阶段：前后端联调（最重要！）

## 步骤1：对接登录注册

调登录接口

调注册接口

存储Token

登录状态全局同步

## 步骤2：对接首页数据

轮播

统计数据

战队、赛程数据

## 步骤3：对接战队模块

战队列表

创建战队

加入战队

队员管理

## 步骤4：对接约赛模块

发布约赛

约赛列表

申请对接

审核约赛

## 步骤5：对接个人中心

资料修改

我的约赛

我的战队

## 步骤6：对接管理员后台

各管理列表

新增、编辑、删除、状态修改

本阶段完成：

整个网站所有功能可正常使用，数据正常增删改查。

# 第八阶段：测试、优化、修复

## 步骤1：全流程测试

走一遍完整流程：

注册 → 登录 → 创建战队 → 发布约赛 → 申请约赛 → 审核 → 赛程展示 → 个人中心查看

## 步骤2：修复 Bug

样式错乱

接口报错

权限错误

状态不更新

## 步骤3：体验优化

按钮加载状态

成功/失败提示

表单验证

表格分页

本阶段完成：

网站无Bug，运行流畅，完全可当原型演示。

# 第九阶段：打包 + 部署上线（可上线公网访问）

## 步骤1：后端打包

IDEA 执行 Maven package

生成 jar 包

## 步骤2：前端打包

npm run build

生成 dist 文件夹

## 步骤3：服务器部署

上传 jar 到服务器

用 Java 命令启动

上传 dist 到 Nginx

配置域名/IP访问

## 步骤4：测试公网访问

打开浏览器输入IP/域名，能正常访问即完成。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)