高校电竞约战赛事平台项目立项书

立项编号：XM-GX-DJ-202603

立项单位：第五项目组

立项日期：2026年03月24日

项目负责人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

## 目录

项目概述

项目背景与市场分析

目标用户与核心需求

项目核心功能与系统边界

项目创新性与竞争优势

商业模式与盈利规划

技术方案与实施规划

高校身份认证与用户管理方案

项目运营与推广策略

项目风险评估与应对措施

项目资源需求与预算预估

项目预期成果与效益分析

立项结论与建议

## 1. 项目概述

### 1.1 项目名称

高校电竞约战赛事平台（简称：高校电竞集结站）

### 1.2 项目定位

本项目聚焦高校电竞垂直圈层，以“打造大学生专属电竞社交与赛事服务平台”为核心定位，整合在线约战、赛事组织、战队管理、电竞交流、第三方直播嵌入等核心功能，依托高校身份认证构建纯粹的校园电竞圈层，为高校电竞爱好者提供轻量化、本土化、社交化的电竞服务，同时搭建适配初期发展的C端盈利体系，实现“流量积累+轻量变现”的初期目标，逐步打造校园电竞生态闭环。

### 1.3 项目建设周期

本项目整体建设周期为6个月，分**需求调研与设计（1个月）、技术开发与测试（3个月）、试运营与优化（2个月）**三个阶段，完成平台从0到1的落地，实现单区域高校核心用户积累与初期盈利。

### 1.4 项目核心愿景

成为国内高校电竞领域的标杆性垂直平台，连接高校电竞爱好者、电竞社团、校园商户及电竞相关品牌，推动校园电竞文化健康发展，为大学生提供“约战有渠道、赛事有组织、交流有阵地、展示有平台”的一站式电竞服务，同时探索校园电竞垂直领域的商业化可持续发展路径。

## 2. 项目背景与市场分析

### 2.1 项目背景

当前高校电竞文化发展进入快车道，电竞已成为大学生课余休闲、社交互动的主流方式之一，据相关数据统计，国内高校电竞爱好者占比超70%，核心需求集中在约战匹配、赛事参与、战队组建等方面。但现阶段高校电竞领域仍存在显著痛点：

约战无精准渠道：大学生电竞约战多依赖社交群、游戏内频道，存在匹配效率低、对手水平不均、校外人员干扰等问题，缺乏高校专属的约战平台；

赛事组织门槛高：校内电竞赛事多为社团自发组织，缺乏轻量化的赛事策划、报名、赛程管理工具，赛事宣传覆盖面窄、流程不规范，难以形成规模效应；

圈层缺乏纯粹性：通用电竞平台聚焦职业赛场，无高校身份认证机制，校园电竞爱好者难以形成专属圈层，社交与交流需求无法得到满足；

资源整合度低：高校电竞资讯、场地资源、赛事资源分散，缺乏统一的整合平台，同时校企电竞合作存在信息壁垒，校园电竞缺乏商业资源支持。

现有通用电竞平台因定位职业、功能复杂、缺乏校园本土化设计，无法适配高校电竞爱好者的轻量化、社交化需求，高校电竞垂直领域存在明显的市场空白，为本项目的开发与落地提供了核心契机。

### 2.2 市场分析

#### 2.2.1 目标市场规模

国内高校在校生超3000万人，电竞爱好者占比超70%，核心目标市场规模超2000万人，且大学生群体具备高活跃度、高传播性、消费需求个性化的特点，校园电竞市场具备巨大的发展潜力。

#### 2.2.2 市场发展趋势

校园电竞规范化：高校对电竞文化的接受度逐步提升，多地高校成立电竞社团、开设电竞相关课程，校园电竞赛事向标准化、规模化发展；

垂直平台精细化：电竞市场从“通用化”向“垂直化”发展，聚焦高校、青少年等细分圈层的电竞平台成为新的发展趋势，更贴合用户个性化需求；

电竞社交轻量化：年轻用户对电竞的需求从“单纯玩游戏”向“游戏+社交”转变，轻量化、社交化的电竞服务更受大学生群体青睐；

商业化多元化：校园电竞的商业化从“单一广告”向“赛事赞助、商户合作、C端增值服务”多元化发展，垂直平台的商业变现空间逐步扩大。

#### 2.2.3 竞品分析

本项目的竞品主要分为通用电竞平台（如虎牙、斗鱼、王者营地）和校园轻社交平台两类，其优劣势与本项目的差异化竞争点如下：

| 竞品类型 | 代表平台 | 优势 | 劣势 | 本项目差异化竞争点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用电竞平台 | 虎牙、斗鱼、王者营地 | 功能完善、流量大、直播体系成熟 | 聚焦职业赛场、无高校圈层、功能复杂、缺乏校园本土化设计 | 高校专属圈层、轻量化功能、校园本土化服务、精准匹配约战 |
| 校园轻社交平台 | 玩趣社区、高校电竞社 | 聚焦校园、用户精准、社交属性强 | 赛事工具薄弱、约战功能单一、盈利模式模糊 | 一体化约战+赛事工具、标准化高校身份认证、适配初期的C端盈利体系 |

## 3. 目标用户与核心需求

本项目采用多角色权限设计，核心目标用户覆盖高校电竞全场景参与主体，各角色的定位与核心需求如下，所有功能设计均围绕用户核心需求展开，确保平台的实用性与适配性。

### 3.1 核心用户角色及需求

| 用户角色 | 核心定位 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 普通电竞爱好者 | 高校在校学生，电竞休闲人群 | 精准同校/同段位约战、便捷参与校内赛事、交流电竞技巧、观看校园赛事直播 |
| 电竞战队/高水平选手 | 高校电竞社团战队、个人高水平选手 | 战队组建与队员招募、战队战绩系统化统计、赛事曝光与展示、寻找跨校对战机会 |
| 赛事组织者 | 高校电竞社团负责人、学生赛事策划者 | 轻量化赛事创建/报名/排程工具、赛事精准宣传、赛事数据自动统计、直播对接服务 |
| 校园商户 | 高校周边电竞馆、网咖、饮品店 | 校园电竞流量引流、线下场地预约对接、赛事场地合作、品牌优惠推广 |
| 平台管理员 | 项目组运营、技术维护人员 | 高校身份认证审核、用户/战队/赛事管理、内容审核、平台运维与数据统计 |

### 3.2 核心需求总结

本项目需解决高校电竞爱好者的**“约战、赛事、社交、展示”四大核心需求，同时满足赛事组织者的“高效办赛”需求、校园商户的“流量引流”**需求，最终实现“用户有体验、组织者有效率、商户有收益、平台有价值”的多方共赢。

## 4. 项目核心功能与系统边界

### 4.1 核心功能模块

本项目采用模块化架构设计，所有模块独立开发、低耦合、高内聚，支持后期功能拓展与迭代，核心功能模块围绕用户核心需求设计，共分为8大模块，各模块的核心功能如下：

#### 4.1.1 高校身份认证模块

作为平台的核心基础模块，支撑高校圈层纯粹性，采用**“校园邮箱认证+学生证轻量审核”**双重认证方式，用户完成认证后绑定所属高校，未认证用户仅可使用基础功能，倒逼用户完成认证。核心功能：高校选择、校园邮箱验证、学生证照片上传、人工审核、认证状态查询、认证信息管理。

#### 4.1.2 在线约战匹配模块

平台核心功能之一，聚焦高校精准约战，支持多游戏项目适配。核心功能：游戏项目选择（LOL、王者荣耀、CS2等）、多维度筛选（同校/跨校、段位、人数、线上/线下）、约战房间创建、对手邀约、约战战绩自动记录、线下场地预约对接。

#### 4.1.3 赛事管理模块

为赛事组织者提供轻量化、标准化的赛事工具，支持校内赛、校际赛等多种赛事类型。核心功能：赛事发布、报名条件设置、报名审核、赛程自动编排、比分录入、赛事榜单生成、赛事数据统计与导出、第三方直播链接/嵌入代码挂载。

#### 4.1.4 战队管理模块

满足战队组建、运营与展示需求，打造高校战队专属展示阵地。核心功能：战队创建、队员招募与管理、战队信息编辑、战队战绩系统化统计、战队排行榜（校内/跨校）、战队高光时刻上传、战队主页展示。

#### 4.1.5 电竞交流社区模块

打造高校电竞专属交流阵地，按游戏项目分类，提升用户粘性。核心功能：话题发布、技巧分享、赛事复盘、评论互动、内容点赞/收藏、分类筛选、热门话题推荐、内容审核。

#### 4.1.6 第三方直播嵌入模块

无需自研专业直播系统，依托B站等第三方直播平台，实现平台内无缝观看直播。核心功能：直播间链接/嵌入代码填写、直播窗口内嵌播放、直播回放同步、弹幕互动（第三方承载）、赛事直播分类展示。

#### 4.1.7 个人/战队中心模块

整合用户/战队的所有信息与操作，实现一站式管理。核心功能：个人/战队信息编辑、战绩查询、约战/赛事记录、收藏内容管理、会员权益查看、虚拟道具使用、付费服务购买。

#### 4.1.8 运营管理后台模块

为平台管理员提供一站式运营管理工具，支撑平台日常运营。核心功能：用户/战队/赛事管理、内容审核、高校管理、数据统计分析、会员管理、付费服务管理、违规行为处理。

### 4.2 系统边界

#### 4.2.1 包含内容（In-Scope）

高校身份认证：校园邮箱认证、学生证轻量人工审核，高校信息管理；

在线约战：多游戏项目适配、多维度精准匹配、约战房间管理、战绩记录、线下场地预约对接；

赛事管理：轻量化赛事创建/报名/排程、数据统计、第三方直播嵌入；

战队管理：战队创建、队员管理、战绩统计、排行榜展示、战队主页；

电竞交流：话题发布、互动、分类筛选、内容审核；

个人/战队中心：信息管理、战绩查询、付费服务购买、虚拟道具使用；

运营后台：全平台数据管理、审核、统计分析；

多端适配：Web端、移动端H5/小程序基础适配，支持核心功能操作；

C端盈利功能：会员订阅、赛事增值服务、个性化定制、虚拟道具售卖。

#### 4.2.2 不包含内容（Out-of-Scope）

不开发专业电竞直播系统，不涉及实时直播推流、弹幕开发、直播服务器搭建，仅依托第三方平台实现直播嵌入；

不提供电竞游戏代练、账号交易、付费陪玩、电竞博彩等违规服务；

不接入大型电竞游戏官方数据接口，仅支持用户手动录入/平台简易统计战绩；

不涉及线下赛事落地执行服务，仅提供线上工具与资源对接，线下执行由组织者自主完成；

不开发职业电竞培训、电竞青训等专业功能，聚焦高校业余电竞场景；

不接入支付系统核心功能，依托第三方支付工具（如微信、支付宝）实现C端付费，不涉及资金池管理；

不提供物流、实物配送等服务，虚拟道具与数字化服务均在线上交付。

## 5. 项目创新性与竞争优势

### 5.1 项目创新性

圈层创新：依托标准化高校身份认证，打造国内高校电竞专属纯粹圈层，区别于通用电竞平台的泛用户群体，精准匹配大学生电竞社交需求，提升用户归属感与粘性；

功能创新：打造**“约战+赛事+战队+交流”**一体化轻量化功能体系，所有功能围绕校园电竞场景设计，操作简单、适配性强，解决高校电竞“约战无渠道、赛事无工具”的核心痛点，区别于同类平台功能单一的问题；

模式创新：参考PlayVS校园电竞标准化逻辑，结合平台初期体量小的现状，打造低门槛、高适配、易落地的C端核心盈利体系，摒弃复杂的B端合作，实现初期“流量积累+轻量变现”的双重目标，适配校园电竞平台从0到1的发展节奏；

技术创新：采用模块化架构+可配置化功能体系+弹性数据库设计，核心功能模块独立开发，游戏项目、赛事类型等易变内容可通过后台配置快速更新，数据库预留扩展字段与分库分表策略，支持平台后期规模扩张与功能拓展，降低开发与维护成本。

### 5.2 项目竞争优势

用户精准度高：聚焦高校电竞垂直圈层，所有用户均为高校在校学生，消费需求、行为特征高度统一，平台功能与服务更贴合目标用户需求，传播性与转化效率远高于通用平台；

功能轻量化适配：所有功能均按校园电竞场景做轻量化设计，操作简单、易上手，无需专业的电竞知识与操作能力，适配大学生的使用习惯，解决同类平台功能复杂、学习成本高的问题；

盈利模式适配初期发展：核心聚焦C端轻量盈利，会员、增值服务等产品定价贴合大学生消费能力，开发成本低、落地速度快，无需大规模的品牌合作与资源投入，实现平台初期现金流积累；

技术架构可拓展性强：模块化架构设计让平台后期可快速新增功能模块（如校企合作、电竞人才服务），可配置化功能体系与弹性数据库设计适配游戏项目、用户规模的动态变化，为平台后期规模化发展奠定技术基础；

运营模式轻量化：采用**“平台搭台+校内运营”**的三级管理体系，招募高校电竞社团负责人担任校内管理员，实现校内用户/战队/赛事的自主管理，降低平台运营成本，提升运营效率与校园本土化适配性。

## 6. 商业模式与盈利规划

本项目结合初期筹备、体量小、无品牌合作资源的现状，参考PlayVS校园电竞标准化逻辑，确立**“C端轻量盈利为核心，B端合作变现为中期拓展，生态增值为长期目标”**的商业模式，所有盈利模式均基于平台核心功能延伸，开发成本低、落地速度快，贴合大学生消费习惯。

### 6.1 核心盈利原则

免费核心功能：约战匹配、基础赛事创建/参与、战队组建、电竞交流等核心功能永久免费，仅对个性化、优质化、专属化服务收费，不影响用户核心体验；

低门槛高频次：所有付费产品单价≤30元，主打“小额订阅、按次付费”，贴合大学生付费意愿低的特点，靠“薄利多销”积累初期现金流；

高校圈层绑定：所有付费权益均围绕“高校专属”设计，强化高校电竞圈层的稀缺性与专属感，提升用户付费意愿；

开发轻量化：所有盈利功能均基于现有模块做小功能迭代，无需重构系统，适配初期技术开发能力与成本预算。

### 6.2 初期核心盈利模式（0-6个月，C端为主）

#### 6.2.1 高校专属轻会员订阅制（核心现金流）

为平台最稳定的盈利来源，主打月卡/季卡，定价贴合大学生消费能力，权益紧扣约战、赛事、战队三大核心需求，新用户注册送3天免费会员，提升付费转化率。

定价：月卡6.9元，季卡16.9元；

核心权益：同校精准匹配优先、赛事专属报名通道、战队主页免费装修、平台定制虚拟道具、每月免费线下场地预约优惠券、会员专属福利群。

#### 6.2.2 赛事轻量化增值服务（按次付费，高复购）

针对赛事组织者与参赛用户，推出按次付费的轻增值服务，依托现有赛事管理模块实现，无需额外开发核心功能，单价1.9-29.9元。

组织者服务：赛事主页定制装修（9.9元/场）、赛事精准推广（16.9元/场）、赛事数据自动统计导出（19.9元/场）、直播回放一键保存剪辑（29.9元/场）；

参赛用户服务：赛事专属标识（1.9元/场）、个人赛事数据报告（6.9元/场）、赛事人气投票置顶（9.9元/场）。

#### 6.2.3 战队/个人个性化定制服务（按需付费，针对核心用户）

针对高校电竞战队、高水平选手等核心用户，推出轻量化个性化定制服务，满足用户展示欲与专属感，单价9.9-39.9元，按需购买。

战队定制：战队LOGO设计、战队主页全套装修、专属战术手册制作（19.9-39.9元/套）；

个人定制：专属电竞名片制作（9.9元/张）、游戏/赛事高光时刻剪辑（16.9元/条）、个人/战队战绩合集生成（19.9元/份）。

#### 6.2.4 高校电竞定制虚拟道具售卖（零开发成本，纯运营）

无需技术开发，平台自主设计高校电竞定制虚拟道具，单价≤5元，支持单件购买与套餐购买，快速实现轻量变现。

基础道具：高校定制头像框、弹幕样式、约战房间背景（1-3元/件）；

赛事道具：校内赛专属纪念徽章、战队专属标识（3-5元/件）；

套装道具：道具组合套餐（9.9元/套），提升客单价。

### 6.3 中期盈利拓展（6-12个月，C+B结合）

在C端盈利体系成熟、用户规模达到区域高校10万+后，逐步拓展B端合作变现，实现盈利多元化：

校园商户合作：与高校周边电竞馆、网咖、饮品店合作，收取场地预约佣金（5-10元/人）、优惠活动推广费（数百至数千元/月）、赛事场地对接费；

轻量品牌合作：对接电竞外设、数码、饮品等大学生高频消费品牌，推出平台开屏广告、赛事直播窗口广告等轻量品牌曝光服务，按曝光量计费；

付费打赏分成：开放赛事解说/高光选手打赏功能，设置1/3/5元三档，平台抽取30%分成，剩余归打赏对象。

### 6.4 长期盈利规划（12个月以上，生态增值）

打造全国性高校电竞平台后，整合高校、品牌、电竞产业上下游资源，实现生态增值变现：

自有赛事IP运营：打造平台专属校园电竞IP赛事，收取赛事冠名费、赞助费，实现赛事版权分销、周边衍生变现；

电竞人才服务：搭建高校电竞人才库，为职业俱乐部、直播平台推荐优质选手/解说，收取人才推荐费；

数据服务变现：依托平台用户数据，为品牌方、电竞厂商提供高校电竞市场分析报告，收取数据服务费。

### 6.5 初期盈利目标（0-6个月）

单区域高校核心用户积累5000-10000人，高校身份认证完成率≥90%；

会员付费转化率≥8%，赛事增值服务复购率≥15%；

实现月均盈利≥3000元，累计盈利≥10000元，完成初期现金流积累，验证盈利模式可行性。

## 7. 技术方案与实施规划

### 7.1 核心技术架构

本项目采用前后端分离架构，结合模块化设计理念，确保系统的稳定性、可拓展性与开发效率，核心技术栈选择兼顾技术成熟度、开发成本、校园项目适配性，避免使用复杂的前沿技术，降低开发与维护难度。

#### 7.1.1 技术栈选择

| 技术层面 | 核心技术 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + Vite + UniApp | 轻量、高效、易上手，UniApp支持一次开发多端适配（Web、H5、小程序），降低多端开发成本 |
| 后端 | Spring Boot + Spring Cloud Alibaba | 成熟的Java开发框架，轻量化、易配置，Spring Cloud Alibaba支持微服务拆分，适配后期模块拓展 |
| 数据库 | MySQL 8.0 + Redis | MySQL为关系型数据库，适配结构化数据存储；Redis为缓存数据库，提升平台访问速度，缓解服务器压力 |
| 服务器 | 阿里云轻量应用服务器 | 性价比高、运维简单，支持弹性扩容，适配初期低访问量与后期高访问量的动态变化 |
| 存储 | 阿里云OSS | 用于存储用户上传的照片、视频、赛事复盘等文件，避免数据库臃肿，提升数据读写效率 |
| 第三方接口 | 微信支付/支付宝支付、B站直播嵌入API | 依托成熟第三方接口，实现付费与直播功能，降低开发成本与合规风险 |

#### 7.1.2 核心技术设计

模块化架构：将平台拆分为8大核心功能模块，各模块独立开发、独立部署，通过标准化接口实现数据交互，后期新增功能仅需新增模块，无需重构核心系统；

可配置化功能体系：将游戏项目、赛事类型、会员权益等易变内容抽离至后台配置表，管理员可通过后台可视化操作快速更新，无需开发人员修改代码；

弹性数据库设计：MySQL数据库按模块分表，所有核心表预留3-5个扩展字段，适配后期业务需求拓展；针对战绩、赛事数据等易增长数据，预留按时间分表策略，支持数据量动态增长；

缓存优化：通过Redis缓存高频访问数据（如用户信息、赛事榜单、约战匹配信息），提升平台访问速度，降低数据库压力；

第三方依赖轻量化：所有非核心功能（支付、直播、存储）均依托成熟第三方接口实现，减少自研成本，降低合规风险与运维难度。

### 7.2 项目实施规划

本项目整体建设周期为6个月，分需求调研与设计、技术开发与测试、试运营与优化三个阶段，各阶段的核心任务、时间节点、交付成果如下，确保项目按计划有序落地。

#### 7.2.1 阶段一：需求调研与设计（第1个月，2026年X月-X月）

| 核心任务 | 时间节点 | 负责人员 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标用户需求深度调研 | 第1-2周 | 全组人员 | 《高校电竞约战赛事平台需求调研分析报告》 |
| 平台功能架构设计 | 第2-3周 | 技术负责人 | 《平台功能架构设计说明书》、功能模块原型图（Axure） |
| 数据库设计与技术架构设计 | 第3-4周 | 技术开发人员 | 《数据库设计说明书》、《技术架构设计说明书》、数据库表结构设计图 |
| 产品UI/UX设计 | 第3-4周 | 设计人员 | 平台Web端/移动端UI设计稿、交互流程图 |

#### 7.2.2 阶段二：技术开发与测试（第2-4个月，2026年X月-X月）

采用模块化开发+迭代测试模式，完成各功能模块开发后立即进行单元测试，所有模块开发完成后进行集成测试与压力测试，确保平台功能正常、性能稳定。

| 核心任务 | 时间节点 | 负责人员 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端核心模块开发（认证、约战、赛事） | 第2-3周 | 后端开发人员 | 后端核心模块接口、接口测试报告 |
| 前端基础页面开发（注册、登录、首页） | 第3-4周 | 前端开发人员 | 前端基础页面、页面交互测试报告 |
| 后端剩余模块开发（战队、社区、运营后台） | 第5-7周 | 后端开发人员 | 全平台后端接口、接口联调报告 |
| 前端剩余页面开发（约战、赛事、战队、社区） | 第7-9周 | 前端开发人员 | 全平台前端页面、页面适配测试报告 |
| 第三方接口对接（支付、直播、存储） | 第9-10周 | 全栈开发人员 | 第三方接口对接完成、功能测试报告 |
| 集成测试与压力测试 | 第11-12周 | 全组人员 | 《平台测试报告》、BUG修复清单、平台初版程序 |

#### 7.2.3 阶段三：试运营与优化（第5-6个月，2026年X月-X月）

选择单区域3-5所高校进行试运营，收集用户反馈，持续优化平台功能与体验，完成平台正式上线的准备工作。

| 核心任务 | 时间节点 | 负责人员 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试运营高校筛选与推广 | 第1-2周 | 运营人员 | 试运营高校用户池（5000+）、推广数据报告 |
| 平台试运营与用户反馈收集 | 第3-6周 | 全组人员 | 用户反馈清单、功能优化建议、运营数据统计报告 |
| 平台功能优化与BUG修复 | 第3-7周 | 技术开发人员 | 平台优化版程序、优化记录报告 |
| 盈利功能上线与测试 | 第7-8周 | 技术+运营人员 | 盈利功能正常运行、付费数据统计报告 |
| 平台正式上线准备与部署 | 第9-10周 | 技术负责人 | 平台正式版程序、服务器部署完成、运营管理手册 |

## 8. 高校身份认证与用户管理方案

高校身份认证是平台打造专属校园电竞圈层的核心，用户/战队管理是平台日常运营的基础，本方案采用行业成熟、技术易实现、运营成本低的设计思路，搭建**“平台总控+校内分控”**的三级管理体系，确保高校圈层纯粹性，同时适配初期轻量运营需求。

### 8.1 高校身份认证方案

采用**“校园邮箱认证（核心）+学生证轻量审核（补充）”**的双重认证方式，覆盖99%以上的高校在校学生，技术零开发、运营成本低，认证精准度高。

#### 8.1.1 核心认证：校园邮箱认证

平台后台预设全国高校校园邮箱域名库，用户注册时选择所属高校，自动匹配对应域名，填写校园邮箱账号；

平台向用户填写的校园邮箱发送验证验证码/链接，用户输入验证码/点击链接，验证通过后自动绑定所属高校，完成认证；

优势：技术零开发、认证精准（校园邮箱为高校专属，无法伪造）、用户体验好（操作仅3步）。

#### 8.1.2 补充认证：学生证轻量审核

针对未开通校园邮箱的新生、专科院校学生，推出补充认证方式，仅需1名运营人员做人工轻审核，初期日均审核量≤50，运营成本低。

用户在认证页面上传学生证封面+个人信息页清晰照片，填写学号、专业、入学年份；

平台运营人员在后台进行人工轻审核，仅核对照片信息与填写信息是否一致，无需核查学籍系统，审核时效≤24小时；

审核通过后绑定所属高校，审核不通过则提示用户重新上传资料。

#### 8.1.3 认证权益与约束

完成认证的用户：可使用平台所有核心功能（约战、赛事、战队、社区），享受会员付费权益，进入所属高校电竞专属圈层；

未完成认证的用户：仅可使用平台首页浏览、基础约战筛选功能，无法参与校内赛事、组建战队、购买付费服务，倒逼用户完成认证。

### 8.2 校内用户/战队标准化管理方案

完成高校身份认证后，按**“以高校为单位、平台总控+校内分控”的原则，搭建“平台管理员→校内管理员→战队队长”**三级管理体系，解决同一高校多用户、多战队的管理问题，适配初期轻量运营与后期规模扩张。

#### 8.2.1 三级管理体系职责与权限

| 管理层级 | 人员构成 | 核心职责 | 权限范围 | 运营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 项目组运营、技术人员 | 全平台认证审核、用户/战队/赛事数据总控、校内管理员招募授权、跨校运营、违规行为最终处理 | 全平台所有功能与数据 | 平台官方全职负责（初期1-2人即可） |
| 校内管理员 | 高校电竞社团负责人、核心电竞爱好者 | 本校用户二次审核、本校战队备案管理、本校赛事审核推广、本校电竞社群运营、校内违规行为初步处理 | 仅所属高校 | 免费招募，给予平台终身会员、专属标识等权益激励 |
| 战队队长 | 战队创建者 | 本战队队员招募/管理、战队信息编辑、约战/赛事报名、战队战绩统计、队内权限分配 | 仅所属战队 | 战队创建者自动担任，可自由添加副队长下放权限 |

#### 8.2.2 同一高校多用户管理

用户标签化：完成认证的用户自动生成专属标签（所属高校、专业、入学年份、游戏偏好、段位），平台与校内管理员可按标签精准筛选、管理；

校内用户池：每所高校自动生成专属校内用户池，所有本校用户统一归属，校内管理员可查看、管理本校用户池，平台管理员可查看所有高校用户池；

校内社交圈：本校用户自动进入所属高校电竞社交圈，仅可与同校用户进行约战、组队，也可自主开启跨校约战，兼顾圈层纯粹性与跨校互动性；

违规统一处理：制定《平台电竞行为规范》，校内用户出现违规行为（辱骂、外挂、冒充），校内管理员先做初步处理（警告、禁言），严重违规由平台管理员做最终处理（封号、取消认证），所有处理记录可追溯。

#### 8.2.3 同一高校多战队管理

采用**“自主创建+校内备案”**的管理模式，既保障战队创建的灵活性，又避免校内战队混乱，初期轻量化运营，后期可逐步升级为精细化管理。

战队创建条件：用户完成高校身份认证后，可自主创建战队，填写战队名称、游戏项目、战队宣言，至少邀请1名同校用户作为队员，即可创建成功；

校内战队备案：战队创建成功后，自动进入所属高校战队备案库，校内管理员可查看本校所有战队信息，无需审核，仅做备案，降低运营成本；

战队标准化展示：所有战队自动生成标准化信息卡片（战队名称、高校、游戏项目、人数、战绩、排名），平台按赛事胜率、约战战绩生成校内战队排行榜，提升战队展示欲；

战队自主运营：战队队长拥有绝对管理权限，可自由招募/移除队员、修改战队信息、报名约战/赛事，平台与校内管理员仅做违规管理，不干预战队内部运营；

战队数据追溯：战队合并、解散操作后，自动同步至校内备案库，平台后台保留所有历史数据，支持战绩、参赛记录追溯。

## 9. 项目运营与推广策略

本项目的运营与推广以**“精准触达、低成本引流、高粘性留存”**为核心原则，聚焦高校电竞垂直圈层，依托高校电竞社团、校园新媒体、线下活动等渠道，实现从0到1的用户积累，同时通过精细化运营提升用户粘性，为C端盈利奠定基础。

### 9.1 运营核心策略

校园本土化运营：每所高校招募校内管理员，实现校内用户/赛事/社群的自主运营，让运营更贴合本校学生需求，提升用户体验；

精细化用户运营：按用户类型（普通爱好者、战队选手、赛事组织者）做分层运营，针对不同用户推出个性化的功能与服务，提升用户粘性；

赛事驱动运营：以“校内赛为基础、校际赛为拓展”，打造平台专属赛事体系，通过赛事吸引用户参与，提升平台活跃度与传播性；

数据化运营：建立平台数据统计体系，实时监控用户注册、认证、约战、赛事、付费等数据，根据数据反馈优化平台功能与运营策略。

### 9.2 初期推广策略（0-3个月，低成本精准引流）

聚焦单区域3-5所高校，采用**“线上线下结合、社团合作为主、新媒体推广为辅”**的推广方式，实现核心用户快速积累，推广成本控制在5000元以内。

#### 9.2.1 核心渠道：高校电竞社团合作（精准触达核心用户）

与目标高校电竞社团签订合作协议，将平台作为社团官方指定约战/赛事平台，社团为平台提供校内推广渠道；

为合作社团提供专属权益：社团战队免费高级会员、赛事专属推广、平台定制周边，激励社团推广积极性；

联合社团举办校内电竞迎新赛/对抗赛，以赛事为契机吸引社团成员与电竞爱好者注册使用平台，实现核心用户积累。

#### 9.2.2 线上渠道：校园新媒体推广（低成本广覆盖）

校园自媒体：对接目标高校的校园公众号、抖音号、小红书号，发布平台推广文章/视频，按阅读量/播放量支付小额推广费（50-200元/篇）；

电竞社群：进入目标高校的电竞交流群、社团群、班级群，发布平台推广信息，配合红包福利、免费会员体验券，吸引用户注册；

平台裂变：推出“邀请好友注册认证，双方各得7天免费会员”的裂变活动，利用大学生的社交关系实现病毒式传播。

#### 9.2.3 线下渠道：校园地推（高转化）

在目标高校的食堂、宿舍楼下、操场等人员密集区域开展地推活动，设置打卡点，用户现场注册认证即可获得小礼品（电竞钥匙扣、贴纸，成本≤5元/份）；

在地推现场举办迷你电竞挑战赛（如王者荣耀1v1、LOLsolo），获胜者可获得平台高级会员、电竞周边，吸引现场用户参与。

### 9.3 中期运营推广策略（3-6个月，用户增长与留存）

在核心用户积累的基础上，通过赛事运营、社群运营、内容运营提升平台活跃度与用户粘性，实现用户规模的快速扩张，同时验证C端盈利模式的可行性。

赛事运营：每月举办1场校内赛，每季度举办1场区域校际赛，设置轻量奖品（电竞周边、平台会员、校园商户优惠券），吸引用户参与，提升平台活跃度；

社群运营：为每所高校搭建专属电竞社群，由校内管理员负责日常运营，发布电竞资讯、赛事信息、平台福利，组织社群内约战活动，提升用户粘性；

内容运营：鼓励用户在平台社区发布电竞技巧、赛事复盘、高光时刻等内容，推出“优质内容创作者激励计划”，给予免费会员、虚拟道具等奖励，丰富平台内容生态；

盈利转化：针对高活跃度用户推出会员体验、增值服务优惠等活动，引导用户付费，验证C端盈利模式的可行性，逐步提升付费转化率。

## 10. 项目风险评估与应对措施

本项目在开发、运营、商业化过程中，可能面临技术、运营、市场、合规等方面的风险，项目组通过全面的风险评估，制定针对性的应对措施，确保项目平稳落地与可持续发展。

### 10.1 风险评估与应对措施表

| 风险类型 | 具体风险点 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 1. 多端适配出现兼容性问题；<br>2. 平台访问高峰期出现卡顿、崩溃；<br>3. 第三方接口对接失败、功能异常 | 中 | 1. 开发阶段进行多端多次适配测试，针对不同浏览器、设备优化页面；<br>2. 采用Redis缓存优化，服务器支持弹性扩容，高峰期增加服务器配置；<br>3. 提前与第三方平台沟通，预留备用接口，开发接口异常容错机制，确保核心功能不受影响 |
| 运营风险 | 1. 高校身份认证审核效率低，影响用户体验；<br>2. 校内管理员招募困难，运营效率低；<br>3. 用户注册后活跃度低，留存率低 | 中 | 1. 优化学生证审核流程，制定清晰的审核规则，提升审核效率，承诺24小时内审核完成；<br>2. 制定丰厚的校内管理员激励政策（终身会员、专属标识、福利优先），与电竞社团合作招募核心人员；<br>3. 推出新人福利、每日签到、约战打卡等活动，提升用户活跃度；通过赛事运营、社群运营增强用户粘性 |
| 市场风险 | 1. 同类校园电竞平台进入目标市场，引发竞争；<br>2. 大学生电竞需求发生变化，平台功能与需求脱节；<br>3. 校园电竞社团自行开发同类工具，分流用户 | 低-中 | 1. 快速打造平台核心竞争力，强化高校身份认证与轻量化功能体系，提升用户体验，建立品牌壁垒；<br>2. 建立常态化用户需求收集机制，通过社群、问卷等方式收集用户反馈，快速迭代优化平台功能；<br>3. 与校园电竞社团深度合作，将平台作为社团官方工具，为社团提供专属服务，实现互利共赢，避免恶性竞争 |
| 盈利风险 | 1. 大学生付费意愿低，C端盈利转化率未达预期；<br>2. 付费服务体验差，用户复购率低 | 中 | 1. 优化付费服务权益，推出低门槛体验套餐，通过免费会员体验吸引用户付费；<br>2. 建立付费用户反馈机制，针对付费用户的需求优化服务体验，推出付费用户专属福利，提升复购率 |
| 合规风险 | 1. 用户上传内容出现违规信息（色情、暴力、辱骂）；<br>2. 第三方直播嵌入出现违规内容；<br>3. 平台数据收集与使用违反《个人信息保护法》 | 高 | 1. 建立多层内容审核机制，机器初审+人工复审，设置敏感词过滤系统，及时删除违规内容；<br>2. 与第三方直播平台签订合作协议，明确直播内容审核责任，平台设置直播内容监控机制，发现违规立即下线；<br>3. 严格遵守《个人信息保护法》，仅收集必要的用户信息，明确用户信息使用范围，搭建安全的数据存储体系，防止数据泄露 |

### 10.2 风险监控与管理

成立项目风险监控小组，由项目负责人担任组长，实时监控项目开发、运营、商业化过程中的各类风险；

建立风险预警机制，针对各风险点设置预警指标，一旦指标触发，立即启动应对措施；

定期召开项目风险评估会议，每月对项目风险进行一次全面评估，更新风险应对措施，确保风险可控。

## 11. 项目资源需求与预算预估

本项目为校园创业项目，初期体量小、开发与运营成本低，预算预估遵循**“精打细算、按需投入、重点倾斜”的原则，核心预算投入至技术开发、服务器部署、推广运营三大核心环节，总预算预估为20000元**，所有预算均为初期试运营阶段的投入，后期根据项目发展情况逐步追加。

### 11.1 项目资源需求

人力资源：项目组共5-6人，分为技术开发组（2-3人，负责前端、后端、数据库开发）、设计组（1人，负责UI/UX设计）、运营组（1-2人，负责推广、审核、用户管理）；

技术资源：阿里云轻量应用服务器、阿里云OSS存储、微信支付/支付宝支付接口、B站直播嵌入API；

物料资源：地推小礼品、电竞周边奖品；

合作资源：高校电竞社团、校园新媒体、高校周边商户。

### 11.2 项目预算预估表（总预算：20000元）

| 预算科目 | 具体内容 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术开发成本 | 原型设计、UI设计、前后端开发、第三方接口对接 | 8000 | 项目组人员为校内学生，成本为开发工具、资料购买等费用 |
| 服务器与存储成本 | 阿里云轻量应用服务器（6个月）、阿里云OSS存储（6个月） | 3000 | 按初期低访问量配置，后期可弹性扩容 |
| 推广运营成本 | 1. 校园新媒体推广费；<br>2. 地推小礼品、电竞周边奖品；<br>3. 社团合作福利、赛事奖品 | 6000 | 含裂变活动、线下挑战赛、校内赛/校际赛奖品 |
| 运营管理成本 | 人工审核、社群运营、数据统计等运营费用 | 2000 | 初期运营人员为项目组内部人员，成本为办公耗材、通讯费等 |
| 应急储备金 | 应对项目开发、运营过程中的突发情况 | 1000 | 仅用于突发风险应对，非必要不使用 |
| 合计 | - | 20000 | - |

### 11.3 预算管理

成立项目预算管理小组，由项目负责人担任组长，负责预算的申请、使用、审核与监控；

所有预算支出均需提前申请，经预算管理小组审核通过后方可使用，确保预算使用规范；

建立预算使用台账，详细记录每一笔预算支出的用途、金额、时间，每月进行一次预算使用情况复盘，优化预算使用效率。

## 12. 项目预期成果与效益分析

### 12.1 项目预期成果

本项目建设周期6个月，试运营阶段完成后，预期实现以下核心成果，为平台后期规模化发展奠定基础：

平台产品成果：完成高校电竞约战赛事平台Web端、移动端H5/小程序的开发与上线，平台功能完善、性能稳定、体验良好，无重大BUG，多端适配率≥95%；

用户积累成果：单区域3-5所高校核心用户积累5000-10000人，高校身份认证完成率≥90%，平台月活跃用户≥3000人，日活跃用户≥500人；

运营体系成果：搭建完成“平台管理员→校内管理员→战队队长”三级管理体系，每所高校招募校内管理员1-2名，完成10+校内战队备案，每月举办1场校内赛，每季度举办1场区域校际赛；

盈利模式成果：完成C端核心盈利体系的落地与验证，会员付费转化率≥8%，赛事增值服务复购率≥15%，实现月均盈利≥3000元，累计盈利≥10000元，现金流稳定；

合作资源成果：与目标高校5+电竞社团建立深度合作，与10+高校周边商户达成合作意向，为中期B端合作变现奠定资源基础。

### 12.2 项目效益分析

#### 12.2.1 经济效益

初期经济效益：试运营阶段实现月均盈利≥3000元，累计盈利≥10000元，完成初期现金流积累，验证了校园电竞垂直平台C端盈利模式的可行性；

中期经济效益：用户规模扩张至区域高校10万+后，通过C端盈利+B端合作，实现月均盈利≥50000元，成为校园电竞垂直领域的盈利性平台；

长期经济效益：打造全国性高校电竞平台后，通过自有赛事IP运营、电竞人才服务、数据服务等生态增值方式，实现盈利多元化，年盈利≥100万元，具备可持续的商业化发展能力。

#### 12.2.2 社会效益

推动校园电竞文化健康发展：打造高校专属电竞平台，规范校园电竞赛事与约战行为，引导大学生理性电竞、健康电竞，改变社会对校园电竞的刻板印象；

丰富大学生课余生活：为大学生提供轻量化、社交化的电竞服务，满足大学生的电竞社交与娱乐需求，丰富大学生的课余生活；

提升大学生综合能力：通过平台赛事组织、战队运营、内容创作等功能，提升大学生的策划、组织、沟通、创作等综合能力，为大学生提供实践锻炼的机会；

促进校园资源整合：整合高校电竞社团、校园商户、电竞品牌等资源，搭建校园电竞生态平台，实现校园资源的优化配置与互利共赢。

#### 12.2.3 项目价值

市场价值：填补了高校电竞垂直领域的市场空白，打造了国内高校电竞专属的标杆性平台，为校园电竞平台的开发与运营提供了可复制的模式；

技术价值：采用模块化架构、可配置化功能体系、弹性数据库设计，为校园轻创业项目的技术开发提供了轻量化、高可拓展性的技术参考；

创业价值：本项目为校园创业项目，依托大学生团队开发、运营，为大学生创业提供了实践机会，培养了大学生的创业意识与创业能力。

## 13. 立项结论与建议

### 13.1 立项结论

经项目组全面的市场调研、需求分析、技术论证、风险评估与效益分析，本高校电竞约战赛事平台项目具备明确的市场需求、清晰的定位、可行的技术方案、适配的盈利模式、可控的项目风险，同时项目初期开发与运营成本低、落地速度快，贴合校园创业项目的发展特点。

项目聚焦高校电竞垂直圈层，解决了高校电竞爱好者“约战无渠道、赛事无工具、圈层无纯粹性、资源无整合”的核心痛点，创新性打造了“约战+赛事+战队+交流”一体化轻量化功能体系与适配初期发展的C端盈利体系，具备显著的市场竞争力与发展潜力。

综上，本项目立项条件成熟、可行性高，建议批准立项，项目组按本立项书的规划有序推进项目开发、运营与商业化工作。

### 13.2 项目实施建议

严控项目进度：严格按照项目实施规划的时间节点推进各阶段工作，成立项目进度监控小组，及时发现并解决项目开发、运营过程中的进度延误问题，确保项目按计划落地；

聚焦核心功能：初期开发聚焦约战、赛事、认证、战队四大核心功能，优先保障核心功能的稳定性与体验，非核心功能可在后期根据用户需求逐步迭代，避免因功能过多导致开发周期延长、成本增加；

强化用户体验：建立常态化用户需求收集机制，通过社群、问卷、用户反馈等方式收集用户意见，快速迭代优化平台功能与体验，提升用户满意度与粘性；

轻量运营优先：初期采用“平台搭台+校内运营”的轻量运营模式，充分发挥校内管理员的作用，降低平台运营成本，提升运营效率与校园本土化适配性；

风险提前防控：严格按照项目风险评估与应对措施，做好技术、运营、合规等方面的风险防控工作，建立风险预警与应急机制，确保项目平稳落地与可持续发展；

注重数据驱动：建立平台数据统计与分析体系，实时监控用户数据、运营数据、付费数据，根据数据反馈优化平台功能、运营策略与盈利模式，提升项目的精细化运营能力。

立项申请单位（盖章）：__________

项目负责人签字：__________

日期：2026年03月24日

审核意见：

□ 同意立项 □ 不同意立项 □ 需修改后再审

审核人签字：__________

审核单位（盖章）：__________

日期：2026年____月____日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)